Introducción a las Metodologías Ágiles

Aprendiz: Nixon Hernan Alejo Baracaldo

Ficha: 3228973A

Objetivo de la Guía

Comprender los fundamentos de las metodologías ágiles, sus principios, características, roles y formas de trabajo en el desarrollo de software.

Actividad de Reflexión Inicial

En muchos proyectos de software tradicionales, los cambios durante el desarrollo generan retrasos, sobrecostos y productos que no satisfacen al cliente.

Las metodologías ágiles surgen como una alternativa que permite adaptarse rápidamente a los cambios y entregar valor de forma continua.

Actividad

Responda:

- ¿Qué problemas cree que pueden surgir cuando un proyecto no permite cambios durante su desarrollo?

Rta: Creo que uno de los problemas más graves es que el producto final no termina siendo lo que el cliente realmente necesitaba. Cuando el mundo cambia, los negocios cambian, y si el proyecto está "congelado" desde el inicio, se pierde esa capacidad de ajustarse. Además, pueden aparecer errores que se descubren muy tarde, cuando ya es costoso corregirlos. También genera frustración en el equipo, porque se trabaja mucho y al final el cliente no queda satisfecho.

- ¿Por qué considera importante entregar resultados parciales en lugar de esperar al final?

Rta: Porque entregar avances parciales permite que el cliente vea cómo va el proyecto y pueda dar su opinión a tiempo. Así se evitan sorpresas al final. También motiva al equipo porque ve resultados concretos del trabajo realizado. Si algo no está bien, es mejor saberlo a mitad del proceso que cuando ya se terminó todo.

- ¿Ha trabajado alguna vez en equipo donde se necesitaba adaptarse rápidamente? Explique.

Rta: Sí, en mi trabajo en el edificio Optimus 61, constantemente se presentan situaciones imprevistas que requieren ajustar los planes del día. Por ejemplo, cuando hay un daño en una zona común, hay que reorganizar las tareas del personal de aseo, coordinar con proveedores y comunicar a los residentes, todo al mismo tiempo y con rapidez. Eso me ha enseñado que la flexibilidad y la comunicación son fundamentales para que las cosas funcionen.

Actividad de contextualización

Observe el siguiente video (duración menor a 5 minutos):

Introducción a Scrum... en menos de 5 minutos | Exceltic

Responda:

- ¿Qué es Scrum y por qué se considera parte de las metodologías ágiles?

Rta: Scrum es un marco de trabajo ágil diseñado para gestionar proyectos complejos cuyos requisitos cambian constantemente. Se considera parte de las metodologías ágiles porque se basa en ciclos iterativos, trabajo colaborativo y entrega continua de valor al cliente, adaptándose a los cambios en lugar de seguir un plan rígido.

- ¿Qué problema busca solucionar este enfoque en los proyectos de software?

Rta: Busca solucionar la dificultad de gestionar proyectos con requisitos que cambian constantemente. Con Scrum se organiza el trabajo de forma flexible y con prioridades claras, evitando que el proyecto se desordene o que el cliente reciba un producto que ya no responde a sus necesidades.

- ¿Qué características del trabajo en equipo se mencionan en el video?

Rta: El video menciona que el equipo está conformado por roles específicos: el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Cada uno cumple una función clara y trabajan de forma colaborativa para maximizar el valor entregado al cliente. Además, el equipo es autoorganizado, lo que significa que toma sus propias decisiones sobre cómo ejecutar el trabajo.

- ¿Qué ventajas tiene trabajar por ciclos cortos (Sprints)?¿Por qué es importante la comunicación dentro del equipo ágil?

Rta: Trabajar en Sprints permite una planificación flexible, una ejecución enfocada en prioridades claras y la entrega anticipada de resultados funcionales, lo que mejora tanto la productividad como la calidad del producto.

La comunicación es fundamental porque durante los Sprints se realizan reuniones diarias y sesiones de revisión que garantizan la transparencia del proceso y permiten identificar mejoras de forma continua. Sin esa comunicación constante, el equipo perdería coordinación y no podría autoorganizarse efectivamente.

Apropiación del Conocimiento

¿Qué son las Metodologías Ágiles?

Son un conjunto de enfoques de desarrollo que promueven:

- La adaptación al cambio

- La entrega continua de valor

- El trabajo colaborativo

Se basan en ciclos cortos de desarrollo llamados iteraciones.

Origen – Manifiesto Ágil

Las metodologías ágiles nacen del Manifiesto Ágil (2001), que define valores fundamentales.

Valores del Manifiesto Ágil

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas

- Software funcionando sobre documentación extensa

- Colaboración con el cliente sobre negociación contractual

- Respuesta al cambio sobre seguir un plan

Principios Ágiles

Las metodologías ágiles se basan en principios como:

- Entregas frecuentes de software

- Adaptación continua a cambios

- Trabajo conjunto con el cliente

- Simplicidad en el desarrollo

- Equipos autoorganizados

Características de las Metodologías Ágiles

- desarrollo iterativo e incremental

- entregas frecuentes

- alta comunicación

- flexibilidad ante cambios

- enfoque en valor al cliente

Iteración

Una iteración es un ciclo corto de trabajo donde se desarrolla una parte del sistema.

Ejemplo:

duración: 1 a 4 semanas

resultado: funcionalidad lista para usar

Incremento

Es el resultado de cada iteración.

Cada incremento:

- agrega valor al sistema

- puede ser funcional

Trabajo Colaborativo

En ágil:

- el equipo trabaja de forma conjunta

- hay comunicación constante

- se toman decisiones en equipo

Equipos Ágiles

Características:

- multidisciplinarios

- autoorganizados

- responsables del resultado

Entrega Continua

El sistema se construye en partes pequeñas que se entregan constantemente al cliente.

Retroalimentación

Se obtiene de forma continua para mejorar el producto.

Mejora Continua

El equipo revisa su trabajo constantemente para:

- mejorar procesos

- optimizar resultados

Metodologías Ágiles Más Utilizadas

Scrum

- trabajo en ciclos llamados Sprints

- roles definidos

- reuniones periódicas

Kanban

- gestión visual del trabajo

- uso de tableros

- flujo continuo

XP (Extreme Programming)

- enfoque en calidad del código

- prácticas técnicas

- desarrollo en pares

Roles en Ágil (General)

- cliente / usuario

- equipo de desarrollo

- facilitador (según metodología)

Ventajas de las Metodologías Ágiles

- adaptación al cambio

- entrega rápida de valor

- mayor satisfacción del cliente

- mejora del trabajo en equipo

Desventajas

- requiere alta disciplina

- depende de la comunicación

- difícil en equipos poco organizados

Diferencia con Modelos Tradicionales

| Ágil | Tradicional |
| --- | --- |
| Flexible | Rígido |
| Iterativo | Secuencial |
| Cambios frecuentes | Cambios difíciles |
| Entregas continuas | Entrega final |

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1

Explique con sus palabras:

- qué es una metodología ágil

- qué es una iteración

- qué es un incremento

Actividad 2

Complete la siguiente tabla:

| Metodología | Características principales | Ejemplo de uso |
| --- | --- | --- |
| Scrum | Trabajo en Sprints (ciclos cortos), roles definidos (Product Owner, Scrum Master, equipo), reuniones diarias y revisiones al final de cada Sprint. | Desarrollo de una aplicación móvil de ventas, donde cada Sprint entrega una nueva función como registro de clientes o historial de pedidos. |
| Kanban | Gestión visual del trabajo mediante tableros con columnas (Por hacer, En progreso, Terminado), flujo continuo sin ciclos fijos, límite de tareas en progreso. | Soporte técnico de una empresa, donde cada solicitud de los clientes se mueve por las columnas del tablero según su estado. |
| XP (Extreme Programming). | Alta calidad del código, desarrollo en parejas, integración continua, pruebas constantes, entregas frecuentes. | Desarrollo de un sistema bancario donde la seguridad y la calidad del código son críticas y dos programadores trabajan juntos en cada función. |

Actividad 3 – Caso de Estudio

Una empresa de desarrollo de software inició un proyecto utilizando un modelo tradicional. Durante el proceso:

- los requisitos cambiaron varias veces

- el cliente no pudo ver avances hasta el final

- se presentaron retrasos en la entrega

Debido a estos problemas, la empresa decidió cambiar a una metodología ágil en un nuevo proyecto. En este nuevo enfoque:

- el sistema se desarrolló en partes pequeñas

- el cliente participó constantemente

- se realizaron entregas frecuentes

Responda:

- ¿Qué problemas se presentaron con el modelo tradicional?

Rta: Los requisitos del proyecto cambiaron varias veces, pero el modelo no permitía adaptarse, lo que generó retrasos. El cliente no pudo ver ningún avance durante el proceso, así que no pudo corregir el rumbo a tiempo. Esto resultó en una entrega tardía y probablemente un producto que no cumplía con las expectativas.

- ¿Qué cambios se evidencian al implementar una metodología ágil?

Rta: Con el enfoque ágil, el sistema se construyó en partes pequeñas y funcionales. El cliente participó activamente durante todo el proceso, lo que permitió hacer ajustes oportunos. Las entregas frecuentes dieron visibilidad del progreso y generaron confianza.

- ¿Qué ventajas tuvo el nuevo enfoque frente al anterior?

Rta: Mayor satisfacción del cliente al estar involucrado en el proceso, reducción de riesgos al detectar problemas a tiempo, entregas concretas que aportaban valor desde el inicio, y mejor comunicación entre el equipo y el cliente.

- ¿Cuál metodología considera más adecuada según el caso? Justifique.

Rta: Considero que Scrum es la más adecuada para este caso, porque el proyecto tenía requisitos cambiantes y el cliente necesitaba estar involucrado constantemente. Los Sprints permiten organizar el trabajo en ciclos manejables, con revisiones periódicas donde el cliente puede validar lo que se ha construido y ajustar prioridades. Además, los roles definidos de Scrum (como el Product Owner que representa al cliente) ayudan a mantener una comunicación estructurada.

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Aplicación básica

Seleccione un sistema (por ejemplo: ventas, inventario, asistencia, etc.) y desarróllelo de forma ágil.

Realice lo siguiente:

- Describa brevemente el sistema elegido.

- Divida el desarrollo en mínimo 3 iteraciones (Sprints).

- Para cada iteración, indique:

  - qué funcionalidad se desarrollará

  - qué resultado se espera obtener

Explique cómo cada iteración aporta valor en la siguiente tabla:

| Iteración | Funcionalidad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Iteración 1 | Registro de empleados y módulo de ingreso/salida con fecha y hora | Base de datos con el personal registrado y un formulario funcional para marcar asistencia |
| Iteración 2 | Generación de reportes de asistencia por empleado y por período de tiempo | Reporte exportable que muestra los días trabajados, ausencias y tardanzas de cada empleado |
| Iteración 3 | Módulo de notificaciones automáticas al administrador ante ausencias y panel de resumen mensual | El administrador recibe alertas en tiempo real y puede ver un resumen mensual del comportamiento del personal |

Actividad 2 – Trabajo en equipo

Suponga que debe desarrollar un sistema utilizando metodologías ágiles.

Realice lo siguiente:

- Describa cómo organizaría el equipo de trabajo, incluyendo:

  - roles principales (equipo de desarrollo, cliente, facilitador, etc.)

Rta: El equipo estaría compuesto por: un representante del cliente (en este caso el administrador del edificio), un líder técnico que actuaría como facilitador o Scrum Master, dos desarrolladores de software y un encargado de pruebas y calidad.

- Explique cómo se desarrollaría el trabajo:

  - cómo se dividirían las tareas

  - cómo se haría seguimiento al progreso

Rta: Las tareas se dividirían al inicio de cada Sprint según las prioridades definidas por el cliente. Cada desarrollador toma las tareas que están en su área de conocimiento y se actualiza diariamente sobre el avance. El seguimiento se haría mediante un tablero Kanban visible para todo el equipo, con columnas como "Por hacer", "En progreso" y "Terminado".

- Describa cómo se manejaría la comunicación:

  - reuniones (frecuencia y propósito)

  - interacción entre los miembros del equipo

Rta: Se realizarían reuniones diarias de 15 minutos (Daily Scrum) para que cada miembro comparta qué hizo ayer, qué hará hoy y si tiene algún obstáculo. Al final de cada Sprint se haría una revisión con el cliente y una retrospectiva interna del equipo para identificar mejoras en el proceso. La comunicación entre miembros sería continua a través de chat o en reuniones cortas cuando sea necesario.

- Explique cómo se gestionaría la retroalimentación del cliente durante el desarrollo.

Rta: Al finalizar cada Sprint, se haría una demostración del avance al cliente para que lo pruebe y dé su opinión. Sus comentarios se registrarían y se priorizarían para el siguiente ciclo. Esto garantiza que el producto final responda a sus necesidades reales.

- Finalmente, indique por qué esta organización favorece el éxito del proyecto.

Rta: Porque cada persona tiene un rol claro, la comunicación es constante y el cliente no queda al margen del proceso. Los problemas se detectan y resuelven rápido, y el equipo puede adaptarse a cambios sin que el proyecto se descarrile. Además, las entregas frecuentes mantienen la motivación alta y generan confianza entre el equipo y el cliente.

Actividad 3 – Aplicación al proyecto

Para su proyecto productivo:

- identifique cómo aplicaría el desarrollo iterativo

Rta: En el proyecto ASTERON, el desarrollo iterativo se aplica construyendo el sistema módulo por módulo, priorizando primero las funcionalidades más críticas para Macromet S.A.S. En lugar de intentar entregar todo el sistema de golpe, cada Sprint se enfoca en un conjunto de módulos funcionales que ya aportan valor a la empresa desde el momento en que se entregan. Esto permite que los trabajadores de la planta empiecen a usar el sistema gradualmente mientras se sigue desarrollando.

- proponga al menos 3 entregas parciales

Rta:

| Iteración | Funcionalidad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Iteración 1 | Módulo de Usuarios y Roles, Módulo de Clientes y Pedidos | El sistema permite el ingreso de usuarios según su rol (Coordinador de producción, Gerente General, Operario, Solador, Lider de Planta etc…) y ya puede registrar clientes y pedidos, reemplazando los primeros registros en papel |
| Iteración 2 | Módulo de Proyectos, Fases de Producción y Actividades | Se puede registrar cada proyecto de producción, dividirlo en fases y que cada operario registre sus actividades diarias de forma digital |
| Iteración 3 | Módulo de Programación de Planta, Maquinaria y Mantenimientos | La planta puede planificar operarios y maquinaria, llevar el inventario de equipos y registrar mantenimientos preventivos y correctivos, completando el control total de la producción |

- explique cómo recibiría retroalimentación del usuario

Rta: Al finalizar cada Sprint, se haría una reunión de revisión con los usuarios clave de Macromet S.A.S.: el administrador, el supervisor de planta y al menos un operario. Cada uno probaría los módulos entregados en su rol específico y daría su opinión sobre si el sistema responde a sus necesidades reales en la planta. Sus observaciones quedarían registradas para ajustar o mejorar en el siguiente ciclo. Esto garantiza que ASTERON no sea solo un sistema técnicamente correcto, sino una herramienta que realmente facilita el trabajo diario de cada persona en Macromet.